🌐

글로벌 바이어 CRM 대시보드

Global Buyer CRM Dashboard

해외영업 포트폴리오  |  기능 스펙 & 개발 가이드  |  v1.0

# 0. 프로젝트 개요

이 문서는 해외영업 직무 포트폴리오용 글로벌 바이어 CRM 대시보드의 전체 기능 스펙을 정의합니다. 제조/무역 B2B 및 IT/SaaS 분야의 해외영업 실무를 반영하여 설계되었습니다.

📌 프로젝트 핵심 가치

① 해외영업 실무 프로세스를 직접 설계·구현한 역량 증명

② 데이터 기반 의사결정 능력 (수출 통계, Deal 파이프라인 시각화)

③ AI 활용 업무 자동화 감각 (영문 이메일 자동 생성)

④ 풀스택 개발 능력을 비개발 직무에 융합한 차별화 포인트

# 1. 전체 기능 맵 (Feature Map)

총 7개 모듈, 25개 세부 기능으로 구성됩니다. 우선순위에 따라 MVP → 확장 순서로 개발합니다.

| No. | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 핵심 기술 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-1 | 바이어 등록 | 회사명, 국가, 산업, 담당자, 연락처, 메모 등 바이어 기본 정보 입력·저장 | 필수 | React Form, LocalStorage/DB |
| M1-2 | 바이어 목록 & 검색 | 전체 바이어 리스트, 실시간 검색 (회사명/국가/담당자) | 필수 | Table, 검색 필터 |
| M1-3 | 국가/산업 필터 | 국가별·산업별 다중 필터, 태그 형태 UI | 필수 | Multi-select Filter |
| M1-4 | 바이어 상세 페이지 | 개별 바이어의 전체 정보, 거래 이력, 미팅 이력 통합 뷰 | 필수 | 상세 Modal/Page |
| M1-5 | 바이어 등급 분류 | A/B/C 등급 또는 VIP/Active/Inactive 자동/수동 분류 | 권장 | Badge, 로직 분기 |
| M2-1 | Deal 카드 생성 | 품목, 금액, 바이어 연결, 예상 클로징일 등 거래 기회 등록 | 필수 | Card Component |
| M2-2 | Kanban 파이프라인 | Prospecting → Negotiating → Contracting → Closed 5단계 드래그앤드롭 | 필수 | react-beautiful-dnd |
| M2-3 | Deal 금액 합산 | 스테이지별 예상 매출 합산, 전체 파이프라인 총액 표시 | 필수 | 집계 로직 |
| M2-4 | Win/Loss 분석 | 성사/실패 Deal 사유 기록, 월별 Win Rate 트렌드 차트 | 권장 | Chart.js |
| M3-1 | AI 이메일 초안 생성 | 바이어 정보 + 목적(첫 접촉/견적 요청/팔로업 등) 입력 → 영문 이메일 자동 생성 | 필수 | Claude API (claude-sonnet) |
| M3-2 | 이메일 템플릿 저장 | 자주 쓰는 이메일 유형 저장·불러오기, 변수 치환 ({buyer_name} 등) | 권장 | Template Engine |
| M3-3 | 톤 선택 | Formal / Friendly / Follow-up 톤 선택 옵션 제공 | 권장 | Prompt 분기 |
| M4-1 | 수출 현황 요약 카드 | 총 바이어 수, 파이프라인 총액, 이번 달 미팅 수, Win Rate 4개 KPI 카드 | 필수 | Dashboard Cards |
| M4-2 | 국가별 바이어 분포 차트 | 도넛/바 차트로 국가별 바이어 비중 시각화 | 필수 | Chart.js / Recharts |
| M4-3 | 월별 Deal 성과 추이 | 월별 신규 Deal, 성사 Deal, 매출 추이 라인 차트 | 권장 | Line Chart |
| M4-4 | 산업별 매출 비중 | 산업군별 Deal 금액 파이 차트 | 선택 | Pie Chart |
| M5-1 | 미팅 일정 등록 | 바이어 연결, 미팅 날짜/시간, 방식(화상/대면/전화), 안건 메모 등록 | 필수 | Date Picker, 캘린더 |
| M5-2 | 미팅 이력 타임라인 | 바이어별 전체 미팅 이력을 시간순 타임라인으로 표시 | 필수 | Timeline Component |
| M5-3 | 후속 조치 (Action Item) | 미팅 후 할 일 등록, 완료 체크, D-day 표시 | 권장 | Todo + 날짜 계산 |
| M5-4 | 미팅 요약 AI 생성 | 미팅 메모 입력 → Claude가 요약 + 영문 Follow-up 이메일 자동 작성 | 권장 | Claude API |
| M6-1 | CSV 바이어 일괄 업로드 | 엑셀/CSV 파일로 바이어 데이터 한 번에 가져오기 | 권장 | CSV Parser, 파일 업로드 |
| M6-2 | PDF 리포트 내보내기 | 선택한 바이어/Deal 현황을 PDF로 자동 생성·다운로드 | 선택 | jsPDF / html2pdf |
| M6-3 | 한국어/영어 전환 | UI 언어 토글 (한/영), 해외 바이어에게 링크 공유 시 활용 | 선택 | i18n (react-i18next) |
| M7-1 | 제품 카탈로그 연결 | 바이어와 연결된 관심 제품/HS코드 태그, 간단한 제품 DB | 선택 | 관계형 데이터 구조 |
| M7-2 | 환율 실시간 반영 | Deal 금액 USD/EUR/KRW 실시간 환율 변환 표시 | 선택 | 환율 API (Open Exchange Rates) |

# 2. MVP 개발 범위 (1차 배포 기준)

바이브코딩으로 빠르게 완성 가능한 핵심 기능 세트입니다. 아래 12개 기능만으로도 충분히 포트폴리오 임팩트가 있습니다.

✅ MVP 포함 기능 (12개)

M1-1 바이어 등록 (기본 정보 입력)

M1-2 바이어 목록 & 실시간 검색

M1-3 국가 / 산업 필터

M1-4 바이어 상세 페이지

M2-1 Deal 카드 생성

M2-2 Kanban 파이프라인 (드래그앤드롭)

M2-3 Deal 금액 합산

M3-1 AI 영문 이메일 초안 생성 (Claude API)

M4-1 수출 현황 요약 KPI 카드

M4-2 국가별 바이어 분포 차트

M5-1 미팅 일정 등록

M5-2 미팅 이력 타임라인

🔜 2차 확장 기능 (추천 순서)

M1-5 바이어 등급 분류 → M5-3 Action Item → M3-2 이메일 템플릿

M2-4 Win/Loss 분석 → M4-3 월별 추이 차트 → M5-4 미팅 요약 AI

M6-1 CSV 업로드 → M7-2 환율 API → M6-3 한/영 전환

# 3. 화면 구성 & 네비게이션

총 5개 메인 화면으로 구성됩니다. 좌측 사이드바 + 우측 콘텐츠 레이아웃을 기본으로 합니다.

## 3-1. 대시보드 홈 (/)

- 상단 4개 KPI 카드: 총 바이어, 파이프라인 총액, 이번 달 미팅, Win Rate

- 좌: 국가별 바이어 도넛 차트 / 우: 최근 Deal 현황 리스트

- 하단: 이번 주 예정 미팅 타임라인

## 3-2. 바이어 관리 (/buyers)

- 상단 검색바 + 국가/산업/등급 필터 태그

- 카드형 또는 테이블형 뷰 전환 버튼

- 바이어 카드: 국기 이모지, 회사명, 담당자, 최근 미팅일, 등급 뱃지

- 클릭 시 상세 슬라이드 패널 (오른쪽에서 슬라이딩)

## 3-3. Deal 파이프라인 (/pipeline)

- 5개 컬럼 Kanban 보드: Prospecting / Contacted / Negotiating / Contracting / Closed

- 각 컬럼 상단에 Deal 수 + 금액 합산 표시

- Deal 카드: 바이어명, 품목, 금액, D-day, 담당자 아바타

- 드래그앤드롭으로 스테이지 이동, 이동 시 자동 날짜 기록

## 3-4. 미팅 관리 (/meetings)

- 월 캘린더 뷰 + 리스트 뷰 전환

- 미팅 클릭 시 상세 모달: 안건, 참석자, 메모, Action Item

- '미팅 요약 AI 생성' 버튼 → Claude가 요약 + Follow-up 이메일 초안 생성

## 3-5. AI 이메일 생성기 (/email)

- 좌: 입력 패널 (바이어 선택, 이메일 목적, 톤, 추가 메모)

- 우: 실시간 AI 생성 결과 + 복사 버튼

- 하단: 저장된 템플릿 목록

# 4. 기술 스택

| 구분 | 기술/라이브러리 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 프레임워크 | React 18 + Vite | 빠른 번들링, 컴포넌트 재사용, 바이브코딩 친화적 |
| UI 컴포넌트 | Tailwind CSS + shadcn/ui | 빠른 스타일링, 전문적인 디자인 시스템 |
| 상태 관리 | Zustand | Redux보다 간결, 중소 규모 앱에 최적 |
| Drag & Drop | react-beautiful-dnd | Kanban 구현 표준 라이브러리 |
| 차트 | Recharts | React 친화적, 반응형 차트 구현 용이 |
| 날짜/캘린더 | date-fns + react-big-calendar | 경량 날짜 처리, 미팅 캘린더 뷰 |
| AI 연동 | Claude API (claude-sonnet-4) | 이메일 생성·미팅 요약 자동화 |
| 데이터 저장 | LocalStorage → Supabase (확장) | MVP는 로컬, 이후 실제 DB 연동 가능 |
| 배포 | Vercel | 무료 호스팅, GitHub 연동, URL 즉시 공유 가능 |
| 환율 API | Open Exchange Rates | 무료 플랜으로 실시간 환율 가져오기 |

# 5. 바이브코딩 프롬프트 전략

Claude / Cursor / v0 등을 활용한 효율적인 바이브코딩 순서와 핵심 프롬프트 패턴입니다.

## 5-1. 추천 개발 순서

- 프로젝트 세팅: React + Vite + Tailwind + shadcn/ui 설치

- 레이아웃 & 라우팅: 사이드바 + 5개 페이지 라우터 구성

- 바이어 관리 모듈: 등록 폼 → 목록 → 필터 → 상세 페이지 순서

- Kanban 파이프라인: react-beautiful-dnd 기반 드래그앤드롭

- 대시보드 차트: KPI 카드 → 도넛 차트 → 라인 차트

- AI 이메일 생성기: Claude API 연동 + 스트리밍 응답 처리

- 미팅 관리: 캘린더 뷰 + 타임라인 + Action Item

- 샘플 데이터 투입 + Vercel 배포 + 포트폴리오 문서화

## 5-2. 핵심 프롬프트 템플릿

📝 초기 세팅 프롬프트

복사해서 Claude/Cursor에 붙여넣기

나는 해외영업 포트폴리오용 글로벌 바이어 CRM 웹앱을 만들고 있어.

React 18 + Vite + Tailwind CSS + shadcn/ui 기반으로 프로젝트를 세팅해줘.

폴더 구조는 /components, /pages, /store, /hooks, /utils 로 잡아줘.

사이드바는 대시보드, 바이어 관리, Deal 파이프라인, 미팅 관리, 이메일 생성기 5개 메뉴로 구성해줘.

전체 톤은 B2B SaaS 스타일의 다크 사이드바 + 화이트 콘텐츠 레이아웃으로 해줘.

🤖 AI 이메일 생성기 프롬프트

Claude API 연동 컴포넌트 생성

Claude API를 사용해서 영문 비즈니스 이메일을 생성하는 컴포넌트를 만들어줘.

입력값: 바이어 회사명, 담당자 이름, 이메일 목적(첫 접촉/견적 요청/팔로업/감사), 추가 메모

톤 선택: Formal / Friendly / Urgent 3가지

응답은 스트리밍으로 받아서 실시간으로 텍스트가 나타나는 효과를 주고,

생성 완료 후 '복사' 버튼과 '템플릿으로 저장' 버튼을 보여줘.

# 6. 샘플 데이터 구조

개발 시 사용할 더미 데이터 스키마입니다. 실제 무역 현장을 반영한 데이터로 구성하면 포트폴리오 신뢰도가 올라갑니다.

## Buyer 스키마

| 필드명 | 타입 | 예시값 |
| --- | --- | --- |
| id | string | buyer_001 |
| companyName | string | Müller GmbH |
| country | string | Germany |
| countryCode | string | DE |
| industry | string | Manufacturing / Automotive |
| contactName | string | Hans Müller |
| contactEmail | string | h.muller@muller-gmbh.de |
| grade | string | A (VIP) |
| lastMeetingDate | date | 2025-03-10 |
| totalDealAmount | number | 450000 (USD) |
| tags | string[] | ['OEM', 'long-term', 'steel'] |
| memo | string | 연 2회 방문 바이어, 철강 부품 주요 거래처 |

# 7. 포트폴리오 활용 전략

## 서류/이력서 활용

- 이력서 프로젝트 란에: "글로벌 바이어 CRM 대시보드 (React + Claude API) — vercel 링크"

- 3줄 설명: ① 무엇을 만들었나 ② 왜 만들었나 ③ 어떤 기술을 사용했나

- 예: "해외영업 바이어 관리 프로세스를 직접 설계·구현, Claude API 연동 영문 이메일 자동화로 업무 효율 개선 경험"

## LinkedIn 활용

- 제작 과정을 3~5회 포스팅으로 연재: 기획 → 개발 중간 스크린샷 → 완성 데모 GIF

- 해시태그: #해외영업 #포트폴리오 #AI활용 #취준 #무역

- 영문 포스팅도 병행하면 글로벌 리크루터 노출 가능

## 면접 활용

- "이 툴을 실제로 쓰면서 바이어 관리 프로세스를 어떻게 설계했는지" 스토리 준비

- 개선하고 싶은 기능 1~2개도 미리 준비 → 성장 가능성 어필

# 8. 예상 개발 일정 (바이브코딩 기준)

| 기간 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Day 1~2 | 세팅 + 레이아웃 + 라우팅 | 기본 UI 골격 완성 |
| Day 3~4 | 바이어 관리 모듈 (M1) | 바이어 CRUD + 필터 |
| Day 5~6 | Deal 파이프라인 (M2) | Kanban 드래그앤드롭 |
| Day 7 | 대시보드 차트 (M4) | KPI 카드 + 차트 2종 |
| Day 8~9 | AI 이메일 생성기 (M3) | Claude API 연동 완료 |
| Day 10 | 미팅 관리 (M5) | 캘린더 + 타임라인 |
| Day 11 | 샘플 데이터 + 버그 수정 | 완성도 높은 데모 |
| Day 12 | Vercel 배포 + 문서화 | 포트폴리오 URL 완성 |

💡 바이브코딩 팁

하루 2~3시간 투자 기준 약 2주 완성 가능 (풀스택 경험 있는 경우)

막히는 부분은 Claude에게 '지금까지 만든 컴포넌트 전체 코드야. [기능] 추가해줘' 형식으로 질문

각 모듈 완성될 때마다 GitHub 커밋 → 개발 과정 자체가 포트폴리오가 됨

이 문서는 바이브코딩 포트폴리오 제작을 위해 Claude가 생성한 기능 스펙 가이드입니다.